**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN**

*Đồ án cuối kỳ*

Môn học: Mẫu thiết kế phần mềm

Tên đề tài: Xây dựng website kinh doanh thiết bị điện tử

Nhóm: 06

Thành viên:

1. Trần Đinh Gia Bảo 22110111
2. Hà Đăng Quang 22110210
3. Nguyễn Đăng Quang 22110211
4. Nguyễn Thanh Phong 22110198

1) Mô tả chung:

Create an electronic devices e-commerce website using Spring Boot, ReactJS

2) Kế hoạch cụ thể:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần | Ngày | Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Sản phẩm dự kiến | Ngày hoàn thành thực tế | Tỉ lệ hoàn thành |
| 1 | 14/4-  20/4 | * Hoàn thiện luồn đi cơ bản của các tính năng: Quản lí giỏ hàng, thanh toán, yêu cầu hoàn trả / bảo hành, brand, coupon | Nguyễn Đăng Quang |  |  |  |
| * Hoàn thiện luồn đi cơ bản của các tính năng: Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất, quên mật khẩu, quản lý thông tin cá nhân, quản lý người dùng (user) | Hà Đăng Quang |  |  |  |
| * Hoàn thiện luồn đi cơ bản của các tính năng: Xem, lọc, tìm kiếm sản phẩm, quản lý sản phẩm, dashboard doanh số bán hàng, discount | Lê Thanh Phong |  |  |  |
| * Hoàn thiện luồn đi cơ bản của các tính năng: Đánh giá sản phẩm, quản lý đơn hàng, promotion, category. | Trần Đinh Gia Bảo |  |  |  |
| 2 | 21/4-  27/4 | * Đối chiếu với document cho từng tính năng.Thực hiện cập nhật tính năng và docs sao cho trùng khớp với nhau. * Cập nhật sequence diagram | Tất cả thành viên |  |  |  |
| 3 | 28/4-  4/5 | * Hoàn thiện các tính năng * Đối chiếu với docs * Hoàn thiện sequence | Tất cả thành viên |  |  |  |
| 4 | 5/5-  11/5 | * Deploy trang web * Kiểm tra các tính năng | Tất cả thành viên |  |  |  |